**Raport na 07.12.2021**

**Michał Cyran**

**Postawione cele:**

**-stworzenie ekwipunku i itemów**

**Wykonane rzeczy:**

**-stworzenie podstawowego ekwipunku(aktywujemy go poprzez kliknięcie przycisku „I” podczas gry oraz wirtualnych itemów(jeszcze nie da się ich zbierać w grze, zostanie to dodane w tym tygodniu)**

Podczas tworzenia ekwipunku napotkałem jeden duży problem, który naprawię do przyszłego raportu, jest to problem z otwieraniem ekwipunku w trakcie walki.